附件：张掖市2008—2010年农村环境保护建设项目规划表

	序号
	项 目 名 称
	建  设  内  容
	规 划 指 标
	建 设

期 限
	投资概算（万元）
	责任部门

	1
	黑河水资源和湿地保护工程
	申报黑河国家级自然保护区。六县区与正义峡泄水量密切相关的13个黑河、梨园河灌区和山丹、民乐等沿山灌区实施黑河水资源保护和综合治理
	国家级自然保护区面积达到3.56万h㎡。建成黑河水量调度的工程体系和非工程体系
	2008

～2010
	38000
	市水务局

市林业局

市环保局

	2
	农业污染源普查
	查清种植业、畜禽养殖业和水产养殖业污染源和主要污染物排放量等
	编制名录
	2008

～2009
	100
	市农业局

市畜牧局

	3
	土壤污染调查和防治示范工程
	查清土壤污染种类、面积等，并实施土壤污染综合治理
	提交调查成果，并对10个乡镇综合治理
	2008

～2010
	4000
	市农业局

市环保局

	4
	规模化畜禽养殖污染综合治理工程
	规模化畜禽养殖小区粪便、污水、垃圾、废物治理
	治理500个养殖小区（场）
	2008

～2010
	4650
	市畜牧局

	5
	乡村环保基础设施建设工程
	县城建设垃圾填埋场和污水处理厂，示范村建设和完善污水排放和垃圾填埋设施
	9个省列重点小城镇、省级、市级示范村完善污水排放和垃圾填埋设施，生态村和乡镇政府所在地设立垃圾集中填埋场所
	2008

～2010
	32083.44
	市建设局

市农办

	6
	农村饮水安全工程
	保护农村饮用水水源地，建设人饮安全工程
	解决14.22万人饮水安全
	2008

～2010
	8100
	市水务局

市卫生局

	7
	农村沼气建设工程
	户用沼气“一池四改”
	21540户
	2008

～2010
	10000
	市农办

市水务局

	8
	乡村绿化工程
	营造多树种多品种的经济林、防护林、生态林，建设生态文明乡镇
	57 个乡镇，

造林0.7万hm2
	2008

～2010
	10265
	市林业局

	9
	无公害农产品基地建设工程
	建设无公害、优质农产品生产基地
	16.7万hm2
	2008

～2010
	1000
	市农业局

	10
	草原保护与建设工程
	建设牧区和半牧区人工草地、改良草地、围栏草地，治理“三化”草地，建设牧草种子原基地。
	建设106.7万hm2 ，治理80万hm2， 2个基地
	2008

～2010
	22600
	市畜牧局

	11
	生态创建示范工程
	创建环境优美乡镇或生态村，生态家园示范户
	36个优美乡镇或生态村，1000户示范户
	2008

～2010
	500
	市环保局

	12
	甘州区国家级农村环境保护试点项目
	集镇生活污染治理、规模化畜禽养殖污染治理、土壤污染治理、农村饮用水源地保护及饮水安全等十大工程
	规模化畜禽养殖污染治理5处，土壤污染治理9处，农村饮用水源地保护5处、饮水安全工程9处、乡村工业污染治理4处、绿色食品基地建设2个等
	2008

～2010
	30000
	甘州区政府市环保局

	13
	甘州区国家级农村环境保护试点项目
	集镇生活污染治理、规模化畜禽养殖污染治理、土壤污染治理、农村饮用水源地保护及饮水安全等十大工程
	规模化畜禽养殖污染治理5处，土壤污染治理9处，农村饮用水源地保护5处、饮水安全工程9处、乡村工业污染治理4处、绿色食品基地建设2个等
	2008

～2010
	30000
	甘州区政府市环保局


