附件：张掖市2008—2010年农村环境保护建设项目规划表

序号	项 目 名 称	建 设 内 容	规 划 指 标	建 设

期 限	投资概算（万元）	责任部门
1	黑河水资源和湿地保护工程	申报黑河国家级自然保护区。六县区与正义峡泄水量密切相关的13个黑河、梨园河灌区和山丹、民乐等沿山灌区实施黑河水资源保护和综合治理	国家级自然保护区面积达到3.56万h㎡。建成黑河水量调度的工程体系和非工程体系	2008

～2010	38000	市水务局

市林业局

市环保局
2	农业污染源普查	查清种植业、畜禽养殖业和水产养殖业污染源和主要污染物排放量等	编制名录	2008

～2009	100	市农业局

市畜牧局
3	土壤污染调查和防治示范工程	查清土壤污染种类、面积等，并实施土壤污染综合治理	提交调查成果，并对10个乡镇综合治理	2008

～2010	4000	市农业局

市环保局
4	规模化畜禽养殖污染综合治理工程	规模化畜禽养殖小区粪便、污水、垃圾、废物治理	治理500个养殖小区（场）	2008

～2010	4650	市畜牧局
5	乡村环保基础设施建设工程	县城建设垃圾填埋场和污水处理厂，示范村建设和完善污水排放和垃圾填埋设施	9个省列重点小城镇、省级、市级示范村完善污水排放和垃圾填埋设施，生态村和乡镇政府所在地设立垃圾集中填埋场所	2008

～2010	32083.44	市建设局

市农办
6	农村饮水安全工程	保护农村饮用水水源地，建设人饮安全工程	解决14.22万人饮水安全	2008

～2010	8100	市水务局

市卫生局
7	农村沼气建设工程	户用沼气“一池四改”	21540户	2008

～2010	10000	市农办

市水务局
8	乡村绿化工程	营造多树种多品种的经济林、防护林、生态林，建设生态文明乡镇	57 个乡镇，

造林0.7万hm2	2008

～2010	10265	市林业局
9	无公害农产品基地建设工程	建设无公害、优质农产品生产基地	16.7万hm2	2008

～2010	1000	市农业局
10	草原保护与建设工程	建设牧区和半牧区人工草地、改良草地、围栏草地，治理“三化”草地，建设牧草种子原基地。	建设106.7万hm2 ，治理80万hm2， 2个基地	2008

～2010	22600	市畜牧局
11	生态创建示范工程	创建环境优美乡镇或生态村，生态家园示范户	36个优美乡镇或生态村，1000户示范户	2008

～2010	500	市环保局
12	甘州区国家级农村环境保护试点项目	集镇生活污染治理、规模化畜禽养殖污染治理、土壤污染治理、农村饮用水源地保护及饮水安全等十大工程	规模化畜禽养殖污染治理5处，土壤污染治理9处，农村饮用水源地保护5处、饮水安全工程9处、乡村工业污染治理4处、绿色食品基地建设2个等	2008

～2010	30000	甘州区政府市环保局
13	甘州区国家级农村环境保护试点项目	集镇生活污染治理、规模化畜禽养殖污染治理、土壤污染治理、农村饮用水源地保护及饮水安全等十大工程	规模化畜禽养殖污染治理5处，土壤污染治理9处，农村饮用水源地保护5处、饮水安全工程9处、乡村工业污染治理4处、绿色食品基地建设2个等	2008

～2010	30000	甘州区政府市环保局