附件：

2009年政府工作目标任务分解细化表

全市目标任务	主管

领导	牵头单位及

责任人	责任单位	县区目标任务
经济社会发展

目

标	1	国内生产总值增长11.5%。	栾克军

王 军	市发改委

安想忠	市政府各部门

六县(区)政府	甘州区：11.5%， 临泽县：11.5%，

高台县：11.5%， 山丹县：11.5%，

民乐县：11.5%， 肃南县： 12%。
2	全社会固定资产投资增长15%。	栾克军

王 军	市发改委

安想忠	市政府各部门六县(区)政府	甘州区： 14%， 临泽县：18%，

高台县： 15%， 山丹县：18%，

民乐县： 18%， 肃南县：15%。
3	全社会消费品零售总额增长15%。	栾克军

张育忠	市商务局

朱 海	市统计局

六县(区)政府	甘州区：16.8%， 临泽县：13.2%，

高台县：13.3%， 山丹县：13.1%，

民乐县：12.1%， 肃南县： 7.8%。
4	大口径财政收入和地方一般预算收入分别增长14%和12.5%。	栾克军

张育忠	市财政局

柳延福	市国税局

市地税局

六县(区)政府	甘州区：14％和12.6％；

临泽县：14％和12.6％；

高台县：14％和12.5％；

山丹县：14％和12.6％；

民乐县：14％和12.6％；

肃南县：15％和14.9％。
5	城镇居民人均可支配收入增长8%。	栾克军

王 军	市发改委

安想忠	市政府各部门六县(区)政府	甘州区：750元， 临泽县：670元，

高台县：670元， 山丹县：680元，

民乐县：660元， 肃南县：780元。

全市目标任务	主管

领导	牵头单位及责任人	责任单位	县区目标任务
经济社会发展

目

标	6	农民人均纯收入增长10%。	栾克军

张 平

方维军	市农办

周占宏	市农口各部门、六县(区)政府	甘州区：490元， 临泽县：460元，

高台县：450元， 山丹县：430元，

民乐县：400元， 肃南县：500元。
7	城镇新增就业15000人，下岗失业人员再就业5000人，登记失业率控制在3.8%以内。	栾克军

张育忠	市劳动和社会保障局

孟 仲	市政府各部门、六县(区)政府	甘州区：6600人、2350人、3.8%；

临泽县：1750人、 500人、3.8%；

高台县：1800人、 600人、3.8%；

山丹县：1900人、 650人、3.8%；

民乐县：1900人、 650人、3.8%；

肃南县： 550人、 250人、3.8%；

市 级： 新增就业500人，3.8%。
8	人口出生率控制在13.5‰以内，人口自然增长率控制在7‰以内，农村符合政策生育率达到93%以上。	栾克军

董永芳	市人口委

周维军	市政府各部门、六县(区)政府	甘州区：12.5‰、6.5‰和95%以上；

临泽县：12.5‰、6.5‰和95%以上；

高台县：12.4‰、6.4‰和95%以上；

山丹县：12.5‰、6.5‰和95%以上；

民乐县：12.5‰、6.5‰和95%以上；

肃南县： 13‰、 7‰和95%以上。
9	万元GDP综合能耗降低率4.5%。	栾克军

康 清	市经委

杨登义	市政府各部门、六县(区)政府	甘州区：降低4.4%；临泽县：降低4.6%；高台县：降低4.5%；山丹县：降低5%；民乐县：降低4%；肃南县：降低4%。
10	主要污染物COD排放总量削减2%，全面完成与省政府签订的环境保护工作目标管理责任书。	栾克军

康 清	市环保局

丁荣善	市政府各部门、六县(区)政府	甘州区：2%，临泽县：2%，

高台县：2%，山丹县：2%，

民乐县：2%，肃南县：2%。

全市目标任务	主管

领导	牵头单位及责任人	责任单位	县区目标任务
经济社会发展

目

标	11	重点产品实物质量合格率≥82%，全面完成与省政府签订的产品质量安全监督管理工作目标责任书。	栾克军

康 清	市质量

技术监督局

刘卫国	市农业、畜牧兽医、卫生、商务、工商、药监局，六县（区）政府	甘州区：≥82%，临泽县：≥82%，

高台县：≥82%，山丹县：≥82%，

民乐县：≥82%，肃南县：≥82%。
12	全市各类生产安全事故死亡人数、亿元GDP生产安全事故死亡率、道路交通事故死亡人数、较大事故起数控制在省政府下达的控制指标以内。全面完成与省政府签订的目标管理责任书。	栾克军

关 尧

康 清	市安监局

孔佐新

市公安局

阎玉海	市政府各部门、六县(区)政府	六县区各类生产安全事故死亡人数、亿元GDP生产安全事故死亡率、道路交通事故死亡人数、较大事故起数控制在市政府下达的控制指标以内。市公安局道路交通事故死亡人数、较大事故起数控制在市政府下达的控制指标以内。
13	全市耕地保有量达到380.2万亩；基本农田保护面积达到323.17万亩、保护率达到85%以上；凡符合条件的新立采矿权一律实行公开出让，到期采矿权全部实行有偿延续，市场化配置率达到100%；完成矿产资源补偿费征收入库105万元。	栾克军

王 军	市国土局

贾登龙	六县(区)

政府	甘州区:94.65万亩82.47万亩87.19%，7.7万元；临泽县:28.32万亩25.17万亩88.88%，9.8万元；高台县:37.43万亩33.96万亩90.73%，10.5万元；山丹县:103.26万亩85.95万亩83.2%，15.8万元；民乐县:100.89万亩84.26万亩83.52%，6.4万元；肃南县:15.65万亩11.36万亩72.59%，54.8万元。

全市目标任务	挂项

领导	牵头单位

及责任人	部门工作任务	县区工作任务
十大工程建设	14	中国黑河流域(张掖)湿地保护工程	王立泰	市林业局

伏世祖

甘州区

政府

王海峰	1、完成湿地保护工程相关规划：调整完善城市总体规划调整（含湿地“金边带”控制性详规）、编制滨河新区修建性详规、张掖国家湿地公园总体规划、北郊湿地水源涵养工程规划、城市污水治理工程规划、补充完善城市绿地系统规划、调整完善甘州区土地利用总体规划、编制北郊湿地周边土地利用方案。

2、完善工程建设相关设计方案：完成滨河新区地形图测绘、防洪堤坝设计、路网工程设计、绿化工程设计等方案；完善北郊湿地区内观景栈道、自行车道和马道规划设计、湿地公园规划区内植物景观恢复和城市污水治理等相关建设工程的设计方案并组织论证。

3、完成“三个申报”工作：张掖黑河湿地国家级自然保护区申报及争取批复工作、张掖国家城市湿地公园申报及争取批复工作、张掖国家湿地公园申报及争取批复工作。

4、积极配合甘州区完成滨河新区道路建设、湖区开挖、一期绿化以及湿地公园规划区内植物景观恢复、污染源综合治理等工作。

5、宽幅储备北部生态新区（包括滨河新区和湿地周边“金边带”）的土地。

6、湿地管委会各成员单位按照湿地保护工程《2009年工作方案》要求，积极配合开展湿地资源保护、湿地宣传和项目资金争取等相关工作。	甘州区：1、开发建设滨河新区，带动湿地保护工程。按照审定的滨河新区修建性详规，重点开展黑河防洪堤坝、滨河大道、水韵街、滨湖路建设及湖区开挖等基础工程；组织实施滨河新区绿化工程和湿地公园规划区内观景栈道、自行车道、马道建设工程；完成滨河新区绿化灌溉设施的配套任务。2、实施工程措施，恢复湿地自然生态。全面开展湿地公园规划区内湿地保护和植物景观恢复等工作；开展湿地渠系疏浚，做好部分排阴沟回填工作；做好湿地内污水治理工作，加快清污分流进程；开展湿地内已开垦地和鱼池回填整理工作，恢复湿地自然生态。3、做好退耕还湿地，湿地内农户（企业）及坟墓搬迁安置工作。4、配合有关部门完成国家级湿地自然保护区、张掖国家城市湿地公园、张掖国家湿地公园的申报工作。

高台县：完成黑河湿地国家级自然保护区申报工作，争取国家批复。

临泽县：配合有关部门和县区完成国家级湿地自然保护区申报工作。

全市目标任务	挂项

领导	牵头单位

及责任人	部门工作任务	县区工作任务
十大工程建设	15	中国钨钼产业基地	康 清	市经委

杨登义	1、市经委组成专门工作班子及时向省上汇报，由省市尽快确定强势企业主导开发。

2、积极协调组建新的投资实体，解决钨钼开发缺乏资金和技术的问题，确保今年500万吨钼采选项目开工建设。

3、重点对肃南县５００万吨钼采选项目、甘州区８０万吨锰铁采选项目、山丹县5.5万吨中低碳锰铁项目进行督促检查，并做好协调服务工作。	甘州区：1、负责500万吨钼选冶深加工项目的选址、建设及相关协调工作。2、协调解决８０万吨锰铁采选项目建设中涉及甘州区区域内的各种问题，确保８０万吨锰铁采选开工建设年内开工建设。

肃南县：负责500万吨钼采选项目的协调服务工作，妥善解决钨钼矿开发及项目建设中涉及肃南县区域内的各种问题，确保５００万吨／年钼采选项目年内开工建设。

山丹县：协调解决好4万吨中低碳锰铁生产项目建设中涉及山丹县区域内的各种问题，确保5.5万吨（已建成1.5万吨）中低碳锰铁生产项目全面建成投产。

民乐县：负责协调解决1万吨铬铁生产项目、1万吨金属镁生产项目建设中涉及民乐县区域内的各种问题，确保1万吨铬铁生产项目完成土建工程及设备招投标工作、1万吨金属镁生产项目完成项目立项和环评。

全市目标任务	挂项

领导	牵头单位

及责任人	部门工作任务	县区工作任务
十大工程建设	16	河西风电走廊500万千瓦发电工程	康 清	市发改委

安想忠	1、在完成相关前期工作的基础上做好装机2.5万千瓦以下水电项目的核准工作，同时协调省发改委及时批复装机2.5万千瓦以上水电项目。

2、向省发改委上报开展火电二期项目前期工作的请示，并取得省上同意的函；争取省发改委上报国家发改委，力争年内取得国家发改委同意开展前期工作的路条；督促项目业主加快前期工作进度，力争年底开工建设。

3、提供国家风能资源开发产业政策信息，加强管理，严格秩序，协同配合做好相关前期工作。

4、协助业主完成水保、水资源论证、办理取水许可证等工作。

5、协助业主完成环评报告，及时出具火电二期扩建项目节能减排指标等方面的文件。

6、协助业主完成林地占用情况调查、林地（木）补偿收缴及林木资源保护协议等有关工作，并出具相关文件。

7、协助业主开展压覆矿审查、地质灾害报告评价报告等工作，及时出具和办理土地使用相关文件。

8、出具项目是否在自然保护区内有关文件，并办理项目占用林地、自然景观影响等相关手续。

9、提供相关气象资料，为风电开发做好技术指导、数据资料收集及分析，并定期进行通报。

10.出具项目选址范围内文物情况。	1、新开、续建水电站19座，装机42万千瓦，总投资31亿元，力争完成当年计划投资11亿元、当年建成水电站13座、新增装机13.45万千瓦。

2、开展甘州区平山湖、山丹县东乐乡北滩、军马场大柳沟西圈窝、山丹县东乐乡山羊堡、军马场长山子、高台县马营岗子和北山碱洼滩、临泽县马郡滩、肃南县大黄沟滩和天生场等10个测风点的风能资源勘查工作。

3、强化对开展前期工作项目的服务，加快前期工作步伐。协助项目业主做好火电二期征地、环评、项目审批等相关工作。

4、加强对已开工建设项目的管理，确保按期建成投产。

全市目标任务	挂项

领导	牵头单位

及责任人	部门工作任务	县区工作任务
十大工程建设	17	中国金张掖玉米制种基地	王福明	市农业局

王峰云	1、优化70万亩玉米制种基地区域布局，订单面积达100%。生产基地认证率达到100%。

2、使用统一合同文本，开展企业等级评估；申请注册“张掖玉米种子”原产地证明商标或地理产品标志，种子质量达到张掖地方标准。

3、推广标准化种子生产技术70万亩，推广农艺节水技术1万亩。

4、建成3条玉米果穗烘干线，1条种子包装加工线。

5、配套机播机收机械320台，面积12万亩。	甘州区：（1）优化40万亩玉米制种基地区域布局。（2）推广标准化种子生产技术40万亩，推广农艺节水技术0.55万亩，配套机播机收机械150台，面积5.0万亩。（3）建成2条玉米果穗烘干线，建设1条种子包装加工线。

临泽县：（1）优化24万亩玉米制种基地区域布局。（2）推广标准化种子生产技术24万亩，推广农艺节水技术0.36万亩，配套机播机收机械100台，面积4.0万亩。（3）建成1条玉米果穗烘干线。

高台县：（1）优化6万亩玉米制种基地区域布局。（2）推广标准化种子生产技术6万亩，推广农艺节水技术0.09万，配套机播机收机械70台，面积3.0万亩。

全市目标任务	挂项

领导	牵头单位

及责任人	部门工作任务	县区工作任务
十大工程建设	18	中国西部马铃薯加工及种薯繁育基地	钱英文	市农业局

王峰云	市农业局、农科院：(1)督促完成种植马铃薯35万亩（民乐18万亩、山丹13万亩、甘州3万亩、高台1万亩）,其中商品薯32万亩,原种0.45万亩，良种2.55万亩。微型薯2000万粒。督促建成万亩示范乡4个、千亩示范村8个。(2)引进马铃薯新品种10个，建立示范点25个，示范面积8000亩。(3)申报“马铃薯之乡”1个，完成标准化栽培11.5万亩,旱地全膜双垄集雨沟播技术100亩。

市农机局：(1)建立机械化种收示范点25个，示范0.6万亩，机械种收面积20万亩。(2)购置种收机械227台。	民乐县：(1)种植马铃薯18万亩，其中，原种0.25万亩，良种1.35万亩。微型薯1200万粒。建成万亩示范乡2个，千亩示范村4个。(2) 引进新品种10个，建立示范点8个，示范面积2000亩。(3)申报“马铃薯之乡”，完成标准化栽培5万亩；旱地全膜双垄集雨沟播50亩。(4)完成马铃薯标准化栽培示范及以奖代补项目；完成脱毒种薯检测体系建设项目；完成德农网棚原种500亩、1000吨种薯贮藏库建设项目。(5)建成爱味客3万吨全粉生产线。(6)建成200吨以上贮藏窖12座。(7)机械种收面积9万亩。

山丹县：（1）种植马铃薯13万亩，其中，原种0.2万亩，良种1.2万亩。微型薯800万粒。建成万亩示范乡2个，千亩示范村4个。（2）引进新品种10个，建设示范点8个，示范面积2000亩。（3）完成标准化栽培5万亩；旱地全膜双垄集雨沟播50亩。（4）完成富农种业原种网棚建设500亩、1000吨种薯贮藏库项目；完成马铃薯良种繁育基地建设项目；完成马铃薯脱毒快繁中心建设项目。（5）完成瑞达5000吨淀粉生产线扩建。（6）建成200吨以上贮藏窖12座。（7）机械种收面积8万亩。

甘州区：（1）种植马铃薯3万亩。（2）引进新品种8个，建立示范点2个，示范面积1000亩。（3）完成标准化栽培1.0万亩。（4）建成德农1万吨精淀粉加工生产线。（5）完成机械化种收面积2万亩。

高台县：（1）种植马铃薯1万亩。（2）引进新品种5个，建立示范点1个，示范面积500亩。（3）完成标准化栽培0.5万亩。（4）完成机械化种收1万亩。

全市目标任务	挂项

领导	牵头单位

及责任人	部门工作任务	县区工作任务
十大工程建设	19	现代农业示范工程	张 平	市农业局

王峰云	市农业局、林业局：督促各县区完成新建温室3000亩，新认证无公害农产品3个、绿色食品1个，新认定无公害产地2个。全年开展例行监测8次。

市农科院：指导各县区新建钢架大棚2000亩、建成高原夏菜生产基地35万亩，全面负责技术指导工作，建立标准化技术示范点13个，引进蔬菜新品种10个，推广新技术3-5项。

市农机局：督促各县区完成1000座温室的机械卷帘机配套安装。

市水务局：督促各县区完成1000座温室滴灌设施的安装。

市供电公司：督促完成新建连片温室电路的架设。	甘州区：新建温室500亩、钢架大棚1500亩，发展高原夏菜18.4万亩；安装温室械卷帘机350台机、滴灌设施250套。

临泽县：新建温室600亩、钢架大棚200亩，发展高原夏菜4.5万亩；新认证无公害农产品1个，绿色食品1个；安装温室机械卷帘机300台、滴灌设施200套。

高台县：新建温室600亩、钢架大棚300亩，发展高原夏菜5万亩；新认证无公害农产品2个；安装温室机械卷帘机230台、滴灌设施250套。

山丹县：新建温室800亩、钢架大棚100亩，发展高原夏菜3万亩；新认定无公害农产品产地1个；安装温室机械卷帘机60台、滴灌设施150套。

民乐县：新建温室450亩、钢架大棚100亩，发展高原夏菜4万亩；新认定无公害农产品产地1个；安装温室机械卷帘机60台、滴灌设施150套。

肃南县：新建温室50亩，发展高原夏菜1000亩；安装温室滴灌设施50套。

全市目标任务	挂项

领导	牵头单位

及责任人	部门工作任务	县区工作任务
十大工程建设	20	张掖百万头肉牛基地	张 平	市畜牧兽

医局

屈新平	1、抓好任务的落实和监督管理，完成牛饲养量66万头（其中：能繁母牛存栏量27万头），出栏肉牛15万头，新建肉牛养殖小区（场）40个，新增优质牧草种植5万亩，新建青贮窖5万立方米，青贮秸秆50万吨，新建牛人工授精点30个，改良授配母牛15万头以上，新建10个疫情监测点、40个养殖小区疫病监测室、50个村级动物疫病防疫室，牛免疫抗体保护率70％。运输、屠宰场（点）、活畜及产品检疫率达到100%；新建养牛专业合作社9个以上；培养经纪人100人以上，完成10个乡、100个村、1000户肉牛标准化养殖示范点的建设任务。创建“金张掖肉牛”品牌，制定牛肉地方标准；

2、争取中央和省上对肉牛项目的支持；争取省财政对肉牛品种引进、小区建设、技术改造、品牌建设等方面的资金支持。	山丹县：牛饲养量2.47万头，能繁母牛存栏0.95万头，新建肉牛养殖小区（场）4个，新建牛人工授精点3个，新建1个疫情监测点、4个养殖小区疫病监测室、5个村级动物疫病防疫室，建立肉牛标准化养殖示范村2个、示范户20个。民乐县：牛饲养量达到6.58万头，能繁母牛存栏2.15万头，新建肉牛养殖小区（场）4个，新建牛人工授精点3个,新建1个疫情监测点、4个养殖小区疫病监测室、5个村级动物疫病防疫室，建立肉牛标准化养殖示范村3个、示范户30个。甘州区：牛饲养量达到34.3万头，能繁母牛存栏13.8万头，新建肉牛养殖小区（场）15个，新建牛人工授精点11个,新建3个疫情监测点、15个养殖小区疫病监测室、15个村级动物疫病防疫室，建立肉牛标准化养殖示范乡6个、示范村60个、示范户580个。临泽县：牛饲养量达到12.24万头，能繁母牛存栏6.57万头，新建肉牛养殖小区（场）8个，新建牛人工授精点6个，新建2个疫情监测点、8个养殖小区疫病监测室、10个村级动物疫病防疫室，建立肉牛标准化养殖示范乡2个、示范村20个、示范户200个。高台县：牛饲养量达到6.53万头，能繁母牛存栏1.67万头，新建肉牛养殖小区（场）8个，新建牛人工授精点6个，新建2个疫情监测点、8个养殖小区疫病监测室、10个村级动物疫病防疫室，建立肉牛标准化养殖示范乡2个、示范村15个、示范户150个。肃南县：牛饲养量达到3.65万头，能繁母牛存栏量达1.52万头，新建肉牛养殖小区（场）1个，新建牛人工授精点1个,新建1个疫情监测点、1个养殖小区疫病监测室、5个村级动物疫病防疫室，建立肉牛标准化养殖示范户20个。

各县区牛免疫抗体保护率和运输、屠宰场（点）、活畜及产品检疫率分别达到70％和100%。

全市目标任务	挂项

领导	牵头单位

及责任人	部门工作任务	县区工作任务
十大工程建设	21	黑河流域综合治理工程	王 军	市水务局

何格经	1、配合黄委会开展《黑河流域综合治理规划》编制，完成《黑河流域综合治理规划任务书》；

2、完成总投资2.77亿元的黑河治理河道整治和引水口门改建11个应急工程可研报告的申报、审查；

3、组织完成剩余投资3.19亿元的黑河近期治理退耕调整节水项目21个单项工程初步设计报告上报、审查工作，并做好衔接协调工作，力争年内落实部分资金计划；

4、纵深推进节水型社会建设，全面开展城市节水创建和节水宣传教育，增强全社会节水意识，创建高标准农业节水示范点5处，推广城市生活节水器具，城市节水器具普及率达到40%。	按要求完成上报黑河河道整治及引水口门改建应急工程设计报告及21个单项工程初步设计报告。提供必要的人员和资金保障，配合做好项目投资争取工作。

工程投资计划下达后，建立健全组织机构，及早做好各项施工准备工作，确保全面完成年度建设任务。多方筹措资金建设市级农业节水示范点，积极推广城市生活节水器具，完成企业、小区、学校节水创建。

全市目标任务	挂项

领导	牵头单位

及责任人	部门工作任务	县区工作任务
十大工程建设	22	30万农村劳动力技能培训工程	万泽刚

卢琼华

张 平

董永芳	市 委

组织部

杨 君

市农业办公室

周占宏	负责培训工程的组织协调和综合业务工作。制定培训工程年度实施方案，分解落实培训任务；协调落实国家部委和省上的农村劳动力培训项目；负责制度建设、师资队伍建设及资源整合、经费落实；负责“科技副乡镇长”选派管理，建立赴外培训基地，组织赴外培训；落实产业基地培训示范点建设任务；收集整理培训工程信息，编发工程简报，做好统计分析工作；定期督促检查各县区和市直培训责任单位工作进展情况；考核培训任务完成情况，评估培训效果。	全年培训66260人，确保受训劳动力至少新掌握一项技术技能。

1、农村劳动力就业技能培训。全年完成27000人培训任务，通过培训，使80％以上的受训人员获得职业资格证书，95％以上的转移就业。其中，劳动预备制培训8000人，99%的学生取得中等职业教育毕业证和职业技能等级证书，98%的毕业生实现就业；劳动力转移就业培训11000人，85％以上的转移就业；“阳光工程”培训8000人，85％以上的转移就业。

2、农村实用技术培训。全年完成36580人培训任务。其中，制种技术培训5690人，马铃薯丰产栽培技术培训6670人，现代农业种植技术培训12830人，肉牛及畜禽养殖技术培训4270人，湿地保护、节水农业、渠道施工维修技术培训3050人，农机具操作维修技术培训4070人。

3、乡镇企业、中小企业和非公企业从业人员培训2100人。

4、农村经纪人、农村专业合作组织领办人培训460人。

5、农村能源技工技能培训120人。

完成21个产业基地培训示范点的分类筛选和建设工作。

全市目标任务	挂项

领导	牵头单位

及责任人	部门工作任务	县区工作任务
十大工程建设	23	城乡就业、医疗、社会保障一体化工程	张育忠	市劳动和社会

保障局

孟 仲	积极向上争取政策和项目、资金支持，加强资金管理，及时下达拨付资金，确保配套资金及时到位。	1、全市财政筹措新增小额贷款担保基金750万元，贷款金额3000万元，其中，甘州区：担保基金150万元，贷款600万元；临泽县：担保基金110万元，贷款440万元；高台县：担保基金100万元，贷款400万元；山丹县：担保基金115万元，贷款460万元；民乐县：担保基金115万元，贷款460万元； 肃南县：担保基金40万元，贷款160万元；市直：担保基金120万元，贷款480万元。

2、全市劳务输出输转人数24万人，劳务收入19亿元，其中，甘州区：劳务输出6.96万人，劳务收入5.52亿元；临泽县：劳务输出2.57万人，劳务收入2.57亿元；高台县：劳务输出2.79万人，劳务收入2.21亿元；山丹县：劳务输出5.46万人，劳务收入4.32亿元；民乐县：劳务输出5.9万人，劳务收入4.67亿元；肃南县：劳务输出0.32万人，劳务收入0.25亿元。

3、全市城镇居民基本医疗保险参保率达到95%以上；新型农村合作医疗参合率稳定在93%以上。

4、农民工医疗、工伤保险参保率分别达25%、40%以上，比上年均提高5个百分点。

5、甘州区开展被征地农民养老保险试点，参保率达到20%以上。

6、肃南县开展城市居民养老保险试点工作，参保率达到20%以上。

全市目标任务	主管

领导	牵头单位及责任人	部门工作任务	县区工作任务	时限要求
十

二

件

实

事	24	解决7万农村人口的饮水安全问题。	张 平

方维军

市水务局

何格经

组织编制项目设计报告，完成项目材料招标，督促检查项目建设进度和质量。	甘州区：4925户17859人；临泽县： 1289户6550人； 高台县：3335户11485人；山丹县：2961户11734人；民乐县：4252户16322人；肃南县：1517户6050人。	11月底完成主体工程，12月投入试运行。
25	新建农村户用沼气1.8万户。	张 平

方维军	市农办

周占宏	加强技术指导服务，强化督促检查，确保建设进度和质量。	甘州区：4500户；临泽县：2500户；

高台县：2160户；山丹县：4100户；

民乐县：3740户；肃南县：1000户。	11月底全面完成。
26	电网延伸无电户2848户，架设线路284.42公里。	康 清	市供电

公司

廖志刚	争取项目立项审批，加快建设进度，保证建设质量。	甘州区：1059户16.43公里；临泽县：142户5.91公里；高台县：344户1.82公里；山丹县：44户11.78公里；民乐县：17户13.28公里；肃南县：1242户235.2公里。	年内全面完工。
27	开工建设通乡公路5条150公里；通村油路（水泥路）406公里。	康 清	市交通局

李 江	积极争取项目，按时拨付资金，加强技术指导服务，强化督促检查，确保建设进度和质量。	通乡油路:民乐县顺化乡至肃南县大泉沟公路13公里、肃南县皇城镇至铧尖公路36公里、肃南县白银至红石窝公路28公里、山丹县老军至花草滩公路28公里、临泽县平川至倪家营公路45公里。通村油路：甘州区105公里；临泽县20公里；高台县100公里；山丹县57公里；民乐县100公里；肃南县22公里。	通乡油路年内开工建设，累计完成总工程量的50%；通村油路年内全部完工。
28	改造背街巷道34条。	王 军	市建设局 罗继洲	加强技术指导服务，强化督促检查，确保建设进度和质量。	建成巷道：市区3条2公里；高台县5条0.83公里；山丹县3条2公里；民乐县23条3.16公里。	年内全面完工。
29	对农村五保供养对象发放冬季取暖补助费。	关 尧	市民政局

高志寿	积极争取、按时下拨资金，制订出台相关制度办法。	甘州区1573人；临泽县590人；高台县1180人；山丹县750人；民乐县1564人；肃南县136人。	年内10月底前发放到位。

全市目标任务	主管

领导	牵头单位及责任人	部门工作任务	县区工作任务	时限要求
十

二

件

实

事	30	提高城镇职工和城镇居民基本医疗保险参保人员住院医疗费用平均报销率，为全市参加医疗保险的城镇女职工免费进行体检。	张育忠	市劳动和社会保障局

孟 仲	积极争取、按时下拨有关资金，规范完善城镇居民医疗保险制度，制定出台城镇女职工免费体检办法。	甘州区：提高到65%和55%，免费体检9767人；

临泽县：提高到65%和55%，免费体检1434人；

高台县：提高到65%和55%，免费体检2698人；

山丹县：提高到65%和55%，免费体检1927人；

民乐县：提高到65%和55%，免费体检1690人；

肃南县：提高到65%和55%，免费体检1200人；

市 直：提高到65%和55%，免费体检8543人。	年内完成。
31	解决3500名大学生就业问题。	王 军	市人事局

陈 华	制订落实就业优惠政策，拓宽渠道，统筹协调，促进就业。	1、招考选拔毕业生就业1570名。其中，甘州区408名，临泽县187名，高台县227名，山丹县210名，民乐县263名，肃南县151名，市直124名。2、组织毕业生见习就业1230名。其中，甘州区300名，临泽县142名，高台县153名，山丹县164名，民乐县184名，肃南县72名，市直215名。3、引导毕业生灵活就业700名。其中，甘州区177名，临泽县82名，高台县93名，山丹县104名，民乐县113名，肃南县48名，市直83名。按照相关政策，对服务期满“三支一扶”毕业生全部落实就业岗位。同时，将普通院校毕业生就业见习生活补助和社会保险补贴纳入本级财政预算，确保经费足额到位。	年内全面完成。
32	建成26个乡镇综合文化站和403个农家书屋。	董永芳	市文化局

张维谦	加强指导服务，强化督促检查，确保建设进度和质量。	建成文化站、农家书屋：甘州区149屋；临泽县5站40屋；高台县6站52屋；山丹县50屋；民乐县10站112屋；肃南县5站。	4月份启动，年内全面完成。
33	全市县级博物馆实现免费开放。	董永芳	市文化局张维谦	做好各项协调工作。	甘州区1所；临泽县1所；

山丹县1所；民乐县1 所。	6月份启动实施，年内完成。
34	为农村100所寄宿制学校配套灶具。	董永芳	市教育局

王 兵	做好规划部署，确保配套质量。	配套学校：甘州区36所；临泽县8所；高台县12所；山丹县16所；民乐县25所；肃南县3所。	秋季开校前到位。
35	在市县城区新建20座厕所。	王 军	市建设局

罗继洲	加强指导服务，强化督促检查，确保建设进度和质量。	新建厕所：市区7座；临泽县3座；高台县3座；山丹县3座；民乐县3座；肃南县1座。	年内全面完成。

全市目标任务	主管

领导	牵头单位

及责任人	责任单位	部门工作任务	县区工作任务
其他重点工作	36	争取兰新铁路第二双线、兰州至张掖城际铁路扩能改造、西气东输二期和城市天然气供应工程及早开工建设。加快黑河抽水蓄能电站、煤化工、祁连山特色旅游、军民合用机场等重大前期项目的规划编制和可研论证。	王 军

张育忠

康 清	市发改委

安想忠

市 经 委

杨登义

市旅游局

高红斌	市国土局、建设局、财政局、环保局、规划局、水务局、交通局、地震局、安监局，六县（区）政府	及时出具项目建设区环评、林地征用、征地补偿、文物处理、是否压覆矿、水文资料收集、水资源论证、供电规划、道路规划与建设、气象资料等相关文件，加强与设计单位的沟通联系，做好项目协调服务工作。争取抽水蓄能电站、煤化工项目列入全省规划。完成祁连山腹地旅游总体规划；力争完成军民合用机场项目前期工作。	中牧山丹马场、相关县区出具同意铁路在其境内走向的支持性文件，并承诺配合做好征地、拆迁、补偿工作。甘州区政府配合做好天然气管网敷设，协调解决相关问题，确保项目顺利实施；做好煤化工和军民合用机场土地征用、植树绿化、“三通一平”等相关工作。肃南县配合做好黑河抽水蓄能电站选址工作。
37	抓好全市30项重点工业项目，必保建成20项。	康 清张 平

方维军	市 经 委

杨登义	市发改委、国土局、环保局、农办、乡企局，六县（区）政府	负责日产5000吨新型干法水泥生产线前期筹建工作并跟踪落实，做好30个重点工业项目的督促检查工作；负责项目的审核报批、土地审批、环评工作。	各县区政府全面跟踪协调属地重点工业项目建设。山丹县必保建成3项，民乐县必保建成3项，临泽县必保建成3项，高台县必保建成2项，肃南县必保建成3项，甘州区必保建成6项，确保日产5000吨新型干法水泥项目3月底开工建设。

全市目标任务	主管

领导	牵头单位

及责任人	责任单位	部门工作任务	县区工作任务
其他重点工作	38	完成张火公路、东环路向南延伸段等主次干道配套工程，改建南大池街心公园，力争对东大街实施综合改造。加快新闻大厦、金张掖国际大酒店、甘泉文化广场等标志性工程建设。开工建设全市医疗废弃物集中处理中心，完成城区给排水管网改造和垃圾填埋场配套设施建设任务。	王 军	市建设局

罗继洲	市规划局、卫生局、交通局、城投公司，六县（区）政府	市城投公司：完成东环路向南延伸段1.01公里道路建设及配套设施建设，改造城区一水厂配水泵房、加氯间及配套设备，改造供水老管网1.5公里；甘州区政府、市规划局、市行政执法局配合市建设局力争对东大街实施综合改造，道路长0.96公里。

市建设局：完成东环路芦苇池栈道工程建设，铺设东环路东侧人行道8500平方米，木栈道3000平方米。完成张掖国家城市湿地公园申报工作，争取批复。完成城区排污管道配套工程，埋设管道6公里。督促新闻大厦、金张掖国际大酒店、甘泉文化广场等标志性工程加快建设；完成中国优秀旅游城市张掖标志城雕建设；

市规划局：负责及时提供城区基础设施建设项目详细规划；

市卫生局：配合做好全市医疗废弃物集中处理中心建设。	甘州区:完成张火公路5.7公里配套建设任务，完善给排水、路灯、绿化等设施；完成西大街向西延伸段(规划火塔路)785米建设任务；改建完成南大池街心公园，配套基础设施、景观；建设全市医疗废弃物集中处理工程；完成生活垃圾填埋配套设施建设任务。

临泽县:完成生活垃圾填埋工程建设并投入使用；改建道路1.1公里，配套建设给排水设施。

高台县:开工建设生活垃圾填埋工程；改拓建道路1.4公里，配套建设给排水、路灯、绿化等设施；完成城东新区供热站扩建。

山丹县:完成生活垃圾填埋工程建设并投入使用；改造县城道路2公里。

民乐县:完成生活垃圾填埋工程建设并投入使用；改拓建道路0.8公里，配套建设给排水、路灯、绿化等设施。

肃南县:开工建设生活垃圾填埋工程。

全市目标任务	主管

领导	牵头单位

及责任人	责任单位	部门工作任务	县区工作任务
其他重点工作	39	加快草滩庄水利枢纽维修、山丹马营河等2个大型灌区节水改造和临泽鹦鸽嘴等5座病险水库除险加固工程。	张 平

方维军	市水务局

何格经	市发改委，山丹、民乐、临泽、高台县政府	积极与省发改委、省水利厅衔接、协调，全力做好草滩庄水利枢纽维修工程的立项工作和相关前期工作。督促、协助山、民两县及时完成大型灌区节水改造工程设计报告，积极做好与上级主管部门的衔接协调工作，力争落实项目年度投资计划。争取6月底以前下达翟寨子、鹦鸽嘴、后头湖、刘家深湖、西腰墩5座水库投资计划；翟寨子、鹦鸽嘴2座中型水库完成投资2698万元，工程建设任务过半；后头湖、刘家深湖、西腰墩3座小型水库完成投资1450万元，全面完成建设任务。	山丹、民乐两县按时完成和上报项目设计报告，严格按照基建程序要求，抓进度保质量，确保完成大型灌区节水改造年度建设任务。民乐县翟寨子水库完成投资1318万元；临泽县鹦鸽嘴水库完成投资1380万元；高台县后头湖、刘家深湖、西腰墩3座小型水库完成全部建设任务，完成投资1450万元。

全市目标任务	主管

领导	牵头单位及责任人	责任单位	部门工作任务	县区工作任务
其他重点工作	40	强化节能主体责任，组织实施锦世化工公司硫酸生产线回转窑余热利用等19项节能改造项目，关停并转高耗能、高污染企业，确保节能目标顺利完成。	康 清	市 经 委

杨登义	市发改委、环保局，六县（区）政府	负责项目的组织上报和争取工作；负责项目的核准、批复、环评报批工作；做好项目的组织实施及监督管理工作。	负责项目的上报和项目的组织实施及监督检查。甘州区（7项）：昆仑公司锅炉改造项目、盛源化工公司锅炉改造项目、西龙热电锅炉改造项目、农友化工公司锅炉改造项目、云鹏公司锅炉改造项目、钧方建材公司固废综合利用项目、火电厂能量优化项目。临泽县（3项）：雪晶公司柠檬酸生产系统节能改造项目、雪晶公司废水资源化及沼气发电利用项目、汇隆公司燃渣锅炉替代燃煤锅炉改造项目。高台县（2项）：格瑞斯生物科技公司番茄皮籽综合利用项目、国华包装公司年产100万平方米新型节能建筑材料项目。山丹县（1项）：恒泰炉料公司氮钾硅镁复合肥项目。民乐县（5项）：锦世化工公司硫酸代替石膏联产水泥项目、锦世化工公司回转窑余热综合利用项目、富源化工公司铬渣治理项目、富源化工公司锅炉改造项目、银河集团公司废水处理综合利用项目。肃南县（1项）：新洲矿业公司尾矿综合回收利用及废水处理项目。

全市目标任务	主管

领导	牵头单位及责任人	责任单位	部门工作任务	县区工作任务
其他重点工作	41	强化减排主体责任，组织实施20项污染减排工程项目（其中：污水治理10项、大气治理5项，固废治理5项），确保减排控制目标顺利完成。	康 清	市环保局

丁荣善	六县（区）政府	督促指导、强化检查，确保污染减排工程项目全面完成。	甘州区：6项污染减排项目（污水4项、大气1项，固废1项）。临泽县：3项污染减排项目（大气2项，固废1项）。高台县：1项污染减排项目（污水1项）

山丹县：3项污染减排项目（污水3项）。民乐县：4项污染减排项目（污水1项、大气2项，固废1项）。肃南县：2项污染减排项目（固废2项）。

市直：1项污染减排项目（污水1项）。
42	整顿和规范矿产资源开发秩序，全面完成矿产资源整合任务。	王 军	市国土局

贾登龙	市发改委、环保、林业、安监局，六县（区）政府	积极协调，搞好服务，加强监督检查，全面完成任务。	巩固整顿和规范矿产资源开发秩序成果，全面完成辖区内年度资源整合任务。其中，肃南县上半年完成煤炭及铅锌、石灰石、石膏资源整合；山丹县上半年完成煤炭资源整合。
43	加强工业园区基础设施建设，强化提升综合服务功能，增强园区的承载力和可持续发展能力。	康 清

张 平

方维军	市发改委安想忠

市乡企局

钱聚文	市经委、环保局、规划局、国土局、林业局、交通局、水务局，六县（区）政府	加快基础设施建设资金的争取和落实，强化督促检查，确保项目建设进度和质量，同时广泛开展项目推介和招商工作。	张掖工业园区完成投资5000万元以上，重点做好兔儿坝滩循环经济示范园产业发展及布局总体规划、循环经济发展规划的编制和植树绿化，路、电、给排水等基础设施建设。山丹城北、民乐、临泽、高台和肃南祁青工业园区各完成投资500万元以上，进一步加快建设步伐，完善相关配套设施。

全市目标任务	主管

领导	牵头单位及责任人	责任单位	部门工作任务	县区工作任务
其他重点工作	44	加快中小企业服务体系建设，通过财政资金补充、企业入股等多种渠道筹措资金，扶持各县区组建1-2个信用担保公司、市上组建2-3个信用担保公司，努力缓解中小企业贷款难问题。	张 平

方维军	市乡企局

钱聚文	市财政局、金融办、人行、经委、劳动和社会保障局，六县（区）政府	加大指导服务力度，协调落实扶持资金，组建担保公司1家；引导各担保公司积极拓展业务，规范运行机制，年内为全市中小企业担保贷款额达3亿元；强化督促检查，确保各项任务完成。	信用担保公司：六县区各1家。担保贷款额：万盛公司6000万元，银达公司8000万元，甘霖公司7000万元，山丹、高台、民乐、肃南县担保公司各2000万元，临泽县担保公司1000万元。
45	新增廉租住房6448套，32.24万㎡，其中，新建2780套，11.81万㎡，逐步解决城镇低收入家庭住房困难。	王 军	市房管局

保廷华	市建设局、规划局，六县（区）政府	加强指导服务，强化督促检查，确保建设进度和质量。	甘州区：4060套，20.3万㎡，其中，新建2364套，9.73万㎡。临泽县：361套，1.8万㎡，其中，新建100套，0.5万㎡。高台县：476套，2.38万㎡，其中，新建60套，0.3万㎡。山丹县：830套，4.15万㎡，其中，新建100套，0.5万㎡。民乐县：491套，2.45万㎡，其中，新建96套，0.48万㎡。肃南县：230套，1.15万㎡，其中，新建60套，0.3万㎡。
46	加快游牧民定居工程和农村住宅建设，改造农村危旧房22813户。	王 军张 平

方维军	市建设局

罗继洲	市农办、规划局，六县（区）政府	加强指导服务，强化督促检查，确保建设进度和质量。	甘州区：10000户；临泽县：3000户；高台县：3000户；山丹县：3000户；民乐县：3309户；肃南县：504户。
47	调整优化教育布局，全面完成35所中小学改造建设任务，进一步改善农村办学条件。	董永芳	市教育局

王 兵	六县（区）政府	做好规划部署，协助争取资金，确保项目建设质量。	甘州区11所；临泽县7所；高台县4所；山丹县2所；民乐县3所；肃南县5所；市直学校3所。

全市目标任务	主管

领导	牵头单位

及责任人	责任单位	部门工作任务	县区工作任务
其他重点工作	48	进一步改善医疗卫生条件，改造3所县级医疗保健机构、152个村（社区）卫生服务室，新（改）建9个乡镇计划生育服务所，切实为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。	董永芳	市卫生局

李文军

市人口委

周维军	六县（区）政府	积极争取项目，按时下拨资金，加强技术指导，强化督促检查，确保建设进度和质量。	县级医务保健机构：临泽县医院住院部综合楼、山丹县医院门诊综合楼，山丹县妇幼保健站业务楼。

村卫生室：甘州区51个、临泽县20个、高台县20个、山丹县20个、民乐县20个、肃南县20个。

社区卫生服务站：甘州区东街社区。

计划生育服务所：甘州区6个，肃南县2个，民乐县1个。
49	进一步增强招商实效，扩大引资规模，确保年内引资20亿元以上。	张育忠	市招商局

刘玉峰	市发改委、文化局、旅游局，六县（区）政府	储备千万元以上的招商项目80个，百万元以上的200个，在网上开展信息发布、推介宣传；编印招商引资项目册。创新招商方式，延伸招商领域，拓展招商渠道，组织开展赴外招商引资活动不少于3次。做好参加第十五届“兰洽会”的筹备工作，确保参加“兰洽会”的质量和水平。进一步完善外来投资企业档案，做好对外来投资企业的协调服务工作，提高招商项目的履约率和成功率。	甘州区：落实到位资金4亿元，推介投资千万元以上的招商项目20个。临泽县：落实到位资金3亿元，推介投资千万元以上的招商项目12个。高台县：落实到位资金3亿元，推介投资千万元以上的招商项目12个。山丹县：落实到位资金3亿元，推介投资千万元以上的招商项目12个。民乐县：落实到位资金3亿元，推介投资千万元以上的招商项目12个。肃南县：落实到位资金4亿元，推介投资千万元以上的招商项目12个。各县区确保参加市上组织的赴外招商引资活动不少于3次；确保完成“兰洽会”的各项工作任务。建立健全外来投资企业档案。

全市目标任务	主管

领导	牵头单位

及责任人	责任单位	部门工作任务	县区工作任务
其他重点工作	50	做好银地战略合作协议内容跟踪通报工作；建立金融服务平台；加大工作力度，争取年内引进兰州银行在我市设立分支机构。	张育忠	市金融办曾建国	市发改委、统计局、经委、中小企业局、国税局、地税局、工商局，

市人行、银监分局、驻张各银行机构，甘州区政府	每季度对银地合作协议内容落实情况进行通报；通过召开项目发布会、银政银企合作座谈会、调研对接活动等多种形式，研究解决项目、企业融资和银行业发展中存在的困难和问题；加强与兰州银行的联系沟通，邀请兰州银行来我市实地考察，争取尽早在我市设立分支机构；认真审核把关，积极推荐争取，帮助对申报成立小额贷款公司的企业或个人完善资料，对已推荐上报筹建的小额贷款公司跟踪办理。	加强宣传引导，鼓励有投资意向、实力强、业绩好的企业和自然人筹建小额贷款公司。认真做好相关资料初审工作。
51	抓好马蹄寺景区建设、丹霞景区开发、高台红西路军烈士纪念馆扩建等旅游项目建设，提高旅游景点的文化品位和知名度，打响金张掖旅游品牌。	张育忠	市旅游局

高红斌

市发改委

安想忠	六县(区)政府	负责马蹄寺世行贷款建设的组织、协调工作。积极配合协调，争取丹霞地貌基础设施项目，并组织按期实施。配合协调高台红西路军纪念馆红色旅游项目按期完工。	1、肃南县负责确保全面完成马蹄寺世行贷款项目建设任务。2、肃南、临泽县配合市发改委、旅游局争取丹霞项目并负责各自项目任务如期完工。3、高台县确保高台烈士陵园建设项目全面完工。

全市目标任务	主管

领导	牵头单位

及责任人	责任单位	部门工作任务	县区工作任务
其他重点工作	52	实施“双选双进”人才培养工程，切实加强企业人才队伍建设。	王军	市人事局

陈 华	市财政局、劳动和社会保障局、经委、商务局、建设局、乡企局、农办、交通局、地税局，六县（区）政府	市财政局负责落实市政府确定的各项经费预算和核拨等；市劳动和社会保障局负责企业技术工人的技能培训鉴定等；市经委、商务局、建设局、乡企局、农办、交通局负责做好到企业服务毕业生的考核管理、相关待遇的督促落实和用人计划的衔接等；市地税局负责企业人才教育培训经费的征收等。	1、全市选派260名企业人才进大学培训。其中甘州区78名，临泽县38名，高台县42名，山丹县46名，民乐县36名，肃南县20名。从企业选拔40名优秀人才进事业单位工作。其中，甘州区12名，临泽县5名，高台县5名，山丹县5名，民乐县6名，肃南县3名。

2、根据市委发［2007］35号文件，从事业单位招考计划中安排毕业生进企业服务，名额由各县区根据实际情况自主确定。选派无基层工作经历的公务员进企业挂职锻炼。

3、根据张政发［2007］178号文件，市、县区财政配套企业人才教育培训经费300万元，其中甘州区100万元，临泽县25万元，高台县30万元，山丹县50万元，民乐县30万元，肃南县25万元，切实为企业人才教育培训提供经费保障。

全市目标任务	主管

领导	牵头单位

及责任人	责任单位	部门工作任务	县区工作任务
其他重点工作	53	加强社会治安综合治理，完善社会治安防控体系，严厉打击各类刑事犯罪。	关 尧	市综治办

钟联社	综治委各成员单位、六县(区)政府	全面落实市直单位社会治安综合治理归口管理办法，以平安单位建设为载体，大力开展矛盾纠纷排查调处，积极推进多形式、多层次的技术防范，努力实现单位无刑事案件、无治安案件、无火灾事故、无职工犯罪、无行车安全事故、无越级上访的目标。	落实社会治安综合治理各项措施，适时安排部署严打整治斗争，对治安混乱地区组织开展重点整治。坚持乡镇街道每月一次、县区两月一次矛盾纠纷排查交办暨治安形势分析会，重大矛盾纠纷采取领导包案、挂牌督办制度，限期化解；涉诉涉法赴省进京上访得到遏制，民间纠纷调处达到90％以上。做好协调督促、检查指导工作，平安县区创建率达到50%以上，平安乡镇创建率达80％以上。
54	高度重视信访工作，完善信访问题协调处置机制，依法规范信访行为，加大矛盾纠纷排查调处力度，积极预防和化解各类不安定因素。	王 军

关 尧	市委、市政府信访局

赵建国	市直各部门、六县(区)政府	健全并落实领导干部定期接待来访群众和包案处理信访问题制度，加强本系统矛盾纠纷排查化解和信访案件办理，全年无重复到市上访，无赴省进京集体上访和非正常上访。全面完成信访工作目标任务。	全面完成与市信访工作领导小组签订的信访工作目标任务。

全市目标任务	主管

领导	牵头单位

及责任人	责任单位	部门工作任务	县区工作任务
政府效能建设	55	以开展深入学习实践科学发展观活动为契机，组织开展行政效能建设年活动。清理规范检查评比、达标表彰活动，推行民主评议、行政问责办法，强化效能监察。	栾克军

王 军	市监察局

保正志	市政府各部门、六县(区)政府	制定出台张掖市《开展行政效能建设年活动实施意见》、《行政领导问责暂行办法》、《行政效能民主测评暂行办法》、《重点建设项目监督检查办法》，并认真组织实施，行政效能投诉案件办结率不低于90%。清理规范检查评比、达标表彰活动。	加大行政效能监察、政风行风建设工作力度，组织开展行政效能建设年活动，清理规范检查评比、达标表彰活动，行政效能投诉案件办结率不低于90%。
56	创新督查方式，加大督查力度，推动工作落实。	王 军	市政府

督查室

杨瑗芳	市政府各部门、六县(区)政府	定期公示通报十大工程、十二件实事及重点项目建设进展情况。	建立督查专报制度，适时报告重点工作进展情况。
57	健全完善抓落实的责任机制和激励机制，严格执行考核办法。	王 军	市考核办

史俊卿	市政府各部门、六县(区)政府	修订完善《张掖市工作责任目标与领导班子、领导干部年度考核办法》，并抓好落实。	配合做好年度工作责任目标与领导班子、领导干部考核工作。

全市目标任务	主管

领导	牵头单位

及责任人	责任单位	部门工作任务	县区工作任务
政府效能建设	58	加强政务大厅建设,调整优化大厅窗口,优化办件流程。建立并联审批制度，推行限时服务、代办服务、预约服务，努力创建审批绿色通道。	王 军	市审改办

杨兴明	市政府各部门、六县(区)政府	完善政务大厅功能，各部门将保留行政审批服务事项按规定向政务大厅集中,落实首席代表负责制,建立“部门围绕窗口转”的审批运行机制，简化办事程序，提高办事效率。	全面公开重要决策、重点项目建设和有关民生问题的优惠政策，充实政务公开内容；继续编制和充实政务公开目录，加强政府信息公开网站建设，落实主动公开和依申请公开制度，行政职权透明运行的部门达到100%。
59	开设政府网站互动平台，畅通群众反映问题、表达意见的渠道。全面推行党政综合办公系统，实现党政部门公文无纸化传输。	王 军	市信息中心

葛炳懋	市政府各部门、六县(区)政府	全面推行党政综合办公系统，实现市级党政部门公文无纸化传输。开设政府网站互动窗口，广泛听取广大群众意见建议，接受广大群众对十大工程等重点建设项目实施情况的监督；健全完善部门网站，各项政府信息公开面达到100%。	县区部门70%接入全市党政综合办公系统，实现各级部门公文无纸化传输。开设政府网站互动窗口，广泛吸纳群众意见建议，接受群众监督；健全完善县区政府信息公开网站，各项政府信息公开面达到100%。
60	着力提高依法行政水平，努力建设法治政府、服务政府和高效政府。	王 军	市政府法

制办

王树勇	市政府各部门、六县(区)政府	全面落实市政府《关于加强市县（区）政府依法行政的实施意见》，建立健全依法行政各项配套制度，深入推行行政执法责任制，加强行政复议能力建设，及时化解行政争议。